#### COMUNE     DI     ORTONA

Medaglia d’Oro al Valore Civile

### PROVINCIA DI CHIETI

La presente deliberazione non ha carattere di ufficialità

##### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

###### Seduta del  30 SETTEMBRE  2005  N°262

OGGETTO:  PROGETTO DI FINANZA  LEGGE 109/94 – ART. 37 BIS PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LOCULI E CAPPELLE NEL CIMITERO DI ORTONA. APPROVAZIONE LAVORI INTEGRATIVI

L’anno duemilacinque il giorno trenta  del  mese  di settembre alle  ore  12,45 e seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

- Sig.  MARIO         PAOLUCCI

2.	 Sig.  TOMMASO  CIERI

3.    Sig.  TOMMASO   SANTORELLI

4.    Sig.  REMO 	      DI MARTINO

5.    Sig.  ROCCO          RANALLI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo GIALLORETO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato alla presenza dei Revisori dei conti Sigg.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che dopo l’espletamento delle procedure previste dall’ art. 37 della Legge 109/94,  con determina dirigenziale n. 7 del 12/01/2005, i lavori in oggetto venivano affidati al “Consorzio Progetti & Finanza”  con sede in Giulianova (TE) alla Via Gramsci,7;

Che in data 17/02/2005 veniva presentato progetto definitivo dei lavori in oggetto, registrato al protocollo dell’ Ufficio Tecnico con il n. 659, con un importo complessivo lavori di € 1.470.000,00 e che lo stesso veniva approvato in data 18/02/2005 con delibera della Giunta Comunale n. 81;

Che con nota del 7/03/2005 veniva convocata conferenza dei servizi per l’ ottenimento dei nulla osta di competenze e che della seduta del 16/03/2005 veniva redatto apposito verbale favorevole;

Che in data 1/04/2005 veniva sottoscritto contratto per il “Progetto di Finanza per la progettazione e gestione dell’ ampliamento del Cimitero capoluogo”;

Considerato nell’ offerta del “Consorzio Progetti & Finanza”  è prevista la spesa di € 150.200,00 per lavori da realizzare all’interno dell’area cimiteriale, su indicazione dell’ Amministrazione Comunale;

Preso atto che l’ Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di procedere di:

- verificare la stabilità  e sistemare definitivamente della scarpata esterna alle nuove mura di cinta, a confine con la ex S.S.16, ove a seguito delle recenti precipitazioni atmosferiche si verificano fenomeni di dilavamento superficiale, che vanno a creare, in taluni casi, problemi alla viabilità su detta strada;

- procedere ad una ricognizione della Cappella della SS Trinità, chiusa per dissesti statici da diversi anni, per poter approntare uno studio preliminare sulla opportunità del recupero della struttura medesima;

- variazione della pavimentazione delle cappelle gentilizie;

Per quanto detto al punto precedente con note del 25/07/2005 e dell’ 11/08/2005, furono chiesti preventivi relativi rispettivamente ai punti a) e b) del capoverso precedente, mentre il punto c) è stato comunicato verbalmente in occasione dell’incontro avuto con i cittadini concessionari delle cappelle avutosi presso l’auditorium di S. Anna in data 9/09/2005;

Preso atto che con nota del 22/09/2005 la ditta incaricata dei lavori ha rimesso preventivo offerta, relativamente ai punti sopra citati, chiedendo le seguenti somme:

- verificare la stabilità  e sistemare definitivamente della scarpata esterna € 23.560,00 oltre I.V.A.;

- messa in sicurezza della Cappella della SS Trinità  € 15.400,00 oltre I.V.A.;

- variazione della pavimentazione delle cappelle gentilizie € 34.100,00 oltre I.V.A.,

il tutto secondo le modalità di esecuzione di cui alla precitata nota;

Vista la Legge 109/94 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il parere favorevole reso dal Dirigente del 3° Settore Assetto Gestionale del Territorio espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000, come risulta dall’ allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

- Approvare, la proposta presentata dal “Consorzio Progetti & Finanza”, per la esecuzione dei lavori di seguito scritti con i relativi importi :

- verificare la stabilità  e sistemare definitivamente della scarpata esterna € 23.560,00 oltre I.V.A.,

- messa in sicurezza della Cappella della SS Trinità € 15.400,00 oltre I.V.A.,

- variazione della pavimentazione delle cappelle gentilizie € 34.100,00 oltre I.V.A.,

il tutto secondo le modalità di esecuzione di cui alla precitata nota;

2-  Dare mandato al Dirigente del 3° Settore di predisporre tutti gli atti consequenziali per la  esecuzione degli stessi;

3- Dare atto che le opere non producono impegno di spesa sul bilancio dell’ Amministrazione Comunale, in quanto le stesse si realizzano in attuazione del project financing ed in addebito sulla somma di € 150.200,00, che viene ridotta complessivamente di € 73.060,00 e quindi restano € 77.140,00;

La Giunta Comunale con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del .T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18/08/2000 n. 267.