#### COMUNE     DI     ORTONA

Medaglia d’Oro al Valore Civile

### PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

##### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

###### Seduta del  18  MAGGIO 2006  N° 98

OGGETTO:  PROGETTO DI FINANZA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO NELL’AREA EX CILENTI. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO

L’anno duemilasei il giorno diciotto del  mese  di maggio  alle  ore  12,50 e seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

1.    Sig.  CARLO           BOROMEO

2.    Sig.  REMO            DI MARTINO

3.    Sig.  MARIO	       PAOLUCCI

4.    Sig.  TOMMASO    SANTORELLI

5.    Sig.  TOMMASO    CIERI

6.    Sig.   ROCCO          RANALLI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo GIALLORETO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

Che nel programma triennale delle opere pubbliche ed all’elenco annuale del 2004, approvato con delibere di Consiglio Comunale n° 121 del 29 dicembre 2003 e con la modifica del 14/05/2004 è stata prevista la realizzazione di un parcheggio multipiano nell’area ex Cilenti con oneri a totale carico di operatori privati, ai sensi dell’art. 37 bis della legge 109/94 e s.m.i.;

Che entro il termine del 30 dicembre 2004 le società: Impresa Di Ferdinando Michele  (capogruppo) L.T. Progetto s.r.l. (società di ingegneria); Sincretica s.r.l. (società di ingegneria) hanno presentato, ai sensi dell’art. 37 bis della  Legge n. 109/94 e s.m, la  proposta relativa alla realizzazione dei lavori pubblici in oggetto, inserito nella programmazione triennale, impegnandosi ad associarsi o consorziasi tra loro, al fine di ottenere l’affidamento della concessione ed esecuzione dei lavori con la propria organizzazione di impresa;

Che dopo l’espletamento delle procedure previste dall’ art. 37 della Legge 109/94, con determina dirigenziale n. 452 del 5/08/2005, si affidava alla citata A.T.I., che a seguito di atto notarile si costituivano in “Consorzio Progetti & Finanza”  con sede in Giulianova (TE) alla Via Gramsci,7, l’incarico della progettazione definitiva ed esecutivo dell’ opera in oggetto;

Preso atto che in data 9/12/2005 il precitato consorzio presentava al 3° Settore gli atti progettuali relativi al progetto definitivo, dai quali si evince che verranno realizzati n. 37,38 e 36 box auto per ogni livello, a partire dal primo, oltre 60 posti auto sul solaio di copertura, il tutto come meglio si evince dagli atti progettuali;

Considerato che per la realizzazione dell’ opera il Consorzio Progetti & Finanza, costerà 1.300.000,00 Euro, che verranno liquidati tramite vendita dei box auto ai cittadini che ne faranno richiesta, dopo pubblicazione di bando, che verrà all’uopo predisposto;

Preso atto che con delibera della Giunta Comunale il progetto definitivo del parcheggio multipiano da realizzarsi sull’ area dell’ ex Cilenti, è stato approvato con atto della medesima n. 25 del 17/02/2006, e che stessa veniva chiesto al precitato Consorzio, di predisporre uno studio di fattibilità relativo alla possibilità di realizzare un accesso al vano ascensore a mezzo di sottopasso stradale, la cui eventuale realizzazione avrebbe trovato copertura economica negli utili del Progetto di Finanza;

Preso atto inoltre che:

- il Consorzio Progetti & Finanza, con nota del 18/05/2006 ha presentato studio di fattibilità, relativo alla realizzazione di sovrappasso di collegamento, come meglio si evince dagli elaborati grafici presentati, che qui si allegano;

- dalle analisi svolte da detto consorzio essa risulta essere la proposta migliore sotto il profilo tecnico-ecnomico-commerciale, con un incremento di spesa pari ad € 188.977,99 oltre I.V.A., come si evince dal computo metrico allegato;

Ravvisata la opportunità di provvedere all’ approvazione degli atti di variante del progetto definitivo del parcheggio multipiano da realizzarsi sull’ area dell’ ex Cilenti, già approvato con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 17/02/2006;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 3° Settore Assetto e Gestione del Territorio, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall’allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

a voti unanimi;

D E L I B E R A

- Approvare, gli atti in variante al progetto definitivo, del parcheggio multipiano da realizzarsi sull’ area dell’ ex Cilenti di Ortona, presentati in data 18/05/2006 ed alla presente allegati.

2 – Dare atto che l’ opera non produce impegni di spesa per l’ Amministrazione Comunale, in quanto la maggiore spesa di € 188.977,99 oltre I.V.A., troverà copertura economica dalla vendita dei box auto.

3 -  Dare mandato al Dirigente del 3° Settore  per la trasmissione della presente al Consorzio, affinché lo stesso predisponga il progetto esecutivo e tutti gli atti consequenziali per la realizzazione dell’ opera.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.